КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  И  ДЗЭЛЫКЪУЭ  РАЙОНЫМ ЩЫЩ               ШОРДАКЪ  КЪУАЖЭМ  И  АДМИНИСТРАЦЭМ  И  IЭТАЩХЬЭ

##### КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ЗОЛЬСК  РАЙОНУ   ШОРДАКОВО  ЭЛНИ    АДМИНИСТРАЦИА  СЫНЫ   БАШЧЫСЫ

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛ. ШОРДАКОВО  ЗОЛЬСКОГО  РАЙОНА

#### КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

361705 с.п.Шордаково, ул.Ленина,105

Электронный  адрес: Е mail: adm. shordakovo @ mail.ru                           тел.73-1-41

« 25 »   марта     2014г.                                                                ПОСТАНОВЛЕНЭ № 05

БЕГИМ № 05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05

О  проведении  двухмесячника      по

санитарной очистке	, благоустройству  и

озеленению  территории   сельского

поселения  Шордаково Зольского  муниципального

района  КБР.

В  целях  улучшения экологической  и  санитарно-эпидемиологической   обстановки в  сельском  поселении  Шордаково,   во  исполнение   постановления  главы местной  администрации  Зольского  муниципального   КБР  от  17  марта 2014 года  №227 «О проведении  двухмесячника   по  санитарной  очистке, благоустройству  и  озеленению  Зольского  муниципального  района  КБР», постановляю:

1.Провести  с  01  апреля  по  31  мая  2014  года  двухмесячник  по  санитарной  очистке, благоустройству  и  озеленению сельского  поселения  Шордаково.

2. Утвердить  план  мероприятий  по  санитарной  очистке,  благоустройству  и озеленению  территории  сельского  поселения  Шордаково (приложение №1.)

3.В  соответствии  с Правилами  благоустройства, обеспечения  чистоты  и  санитарного  порядка  в  сельском  поселении  Шордаково и в  целях улучшения  экологической обстановки  в  сельском  поселении  установить  пятницу каждой  недели  санитарным днем.

4.Утвердить  состав   комиссии  по  проведению  двухмесячника  по  санитарной  очистке, благоустройству и озеленению сельского  поселения  Шордаково  в  2014 году (приложение №2)

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм  собственности  , а  также физическим  лицам  принять  активное  участие  в  санитарной очистке, благоустройстве , озеленению   сельского  поселения  и приведение  закрепленных  территорий  в  надлежащий  вид.

6.Комиссии  принять  меры по привлечению для  активного  участия в двухмесячнике трудовые  коллективы  и население по приведению в надлежащий порядок  прилегающих территорий, частных   домовладений , зданий  и  сооружений  , улиц, дорог поим рек, мест массового отдыха населения.

7.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления оставляю за  собой.

Глава  местной  администрации                                                               А.А.Мальсургенов

с.п.Шордаков

Приложение  № 1

к  постановлению  главы  местной администрации

сельского  поселения .Шордаково

№ 5  от  25.03.2014г.

П Л А Н

проведения  мероприятий  по   санитарной  очистке, благоустройству  и  озеленению

территории  с.п.Шордаково.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарная очистка территории села от хозяйственного бытового мусора. | гл.администр. депутаты, руководители организаций и учреждений. | до конца апреля |
| 2. | Очистить подъездные дороги | гл.администр. жители села | до 15 мая |
| 3. | Ликвидировать несанкционированные свалки в пойме реки Золка | гл.администр. жители села | до 30 мая |
| 4. | Очистка придорожных лесополос | Директор МКОУ «СОШ» | апрель |
| 5. | Ремонт водопроводной сети | гл.адм. работники водонасосной станции | май |
| 6. | Очистка животноводческих объектов | руководители хозяйств | май |
| 7. | Благоустройство памятников | гл.администр. | апрель |
| 8. | Посадка деревьев и кустарников | Директор МКОУ «СОШ» | апрель |
| 9. | Ремонт внутрисельских дорог | гл.администр. | до 30.05.2014г. |

Приложение  № 2

к  постановлению  главы  местной администрации

сельского  поселения .Шордаково

№ 5  от  25.03.2014г.

С О С Т А В

комиссии  по  проведению  двухмесячника  и  субботников  по  благоустройству,

озеленению  санитарной  очистке  с.п.Шордаково.

1. Мальсургенов  А.А.- глава местной  администрации  с.п.Шордаково - председатель

комиссии

2.Баков З.Л.-главный  специалист  по сельскому  хозяйству

3. Хашкулов Н.Б.-председатель  Совета  старейшин.

4. Бугова Б.С..-директор  МУ «ДК» с.Шордаково

5. Зухов  М.Н..-депутат

6. Аброков  А.К.- депутат

7. Хоконов  А.Х..-депутат

8. Джибилов  Ю.М.-депутат

9.  Шарданова  Р.Х.-депутат

10. Бугова  М.И. -депутат

11. Махова Л.Х.- соц.работник

12. Жангериева Р.В.-соцработник

13. Бжеников Г. Р..-участковый  инспектор